## Slide 1
모던 미니멀 거실 인테리어 기획서
Modern Minimal Living Room / 화이트 베이스 · 절제된 여백
2026. 05. 29

## Slide 2
프로젝트 개요
• 컨셉: 화이트 베이스 + 따뜻한 우드 포인트의 모던 미니멀
• 공간: 거실 단일 공간 (약 18~22㎡ 가정)
• 키워드: 여백, 정돈, 무광 텍스처, 간접조명
• 마감재: 무광 화이트 페인트 벽 · 오크 원목 무늬 강마루 · 라이트그레이 패브릭 소파
• 조명 계획: 다운라이트 + 간접등(코니스) + 플로어 스탠드 1개
• 가구: 로우 TV보드 · 라운드 우드 사이드테이블 · 미니멀 소파 (군더더기 최소화)
• 예상 일정: 디자인 확정 1주 → 시공 2주 → 가구/스타일링 1주 (총 4주)

## Slide 3
예산 요약 (거실 단일 공간 기준)
항목 | 세부 내용 | 예상 금액 (KRW)
철거 · 폐기물 | 기존 몰딩·걸레받이 철거, 폐기물 처리 | 400,000 ~ 600,000
목공사 | 아트월(슬림형) 제작, 천장 우물 간접등 박스 | 1,800,000 ~ 2,400,000
도장 공사 | 벽·천장 무광 화이트 페인트 (2회) | 900,000 ~ 1,200,000
바닥재 | 오크 무늬 강마루 시공 (약 20㎡) | 1,400,000 ~ 1,800,000
전기 · 조명 | 다운라이트, 간접등 LED, 콘센트 이설 | 1,200,000 ~ 1,600,000
가구 (소파·TV보드·테이블) | 패브릭 3인 소파, 로우 TV보드, 사이드테이블 | 2,500,000 ~ 3,500,000
커튼 · 스타일링 | 리넨 화이트 커튼, 러그, 소품 | 700,000 ~ 1,000,000
예비비 (약 10%) | 변경·추가 공사 대응 | 900,000 ~ 1,200,000
합계 (예상 범위) | 디자인·VAT 별도 | 9,800,000 ~ 13,300,000